

**«Зимстан» сикт овмöдчöминса администрация**

**ШУÖМ**

**Администрация сельского поселения «Зимстан»**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017 года №83

Республика Коми

Усть-Куломский район

пст. Зимстан

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан»

на 2018-2026 годы

*(в редакции постановлений администрации сельского поселения «Зимстан» от 30.03.2018 года № 25, от 05.02.2019 года №6, от 29.03.2019 года №33, от 29.03.2019 года №34, от 26.02.2020 года. №15, от 02.03.2020 года. №17, от 13.11.2020 года № 47, от 01.12.2021 года №60, от 16.02.2022 года №03, от 02.03.2022 года №04, от 13.05.2022 года №25, от 14.04.2023 года №16, от 31.01.2024 года №3, от 12.03.2024 года №18, от 27.01.2024 г. №28)*

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511), Уставом муниципального образования сельского поселения «Зимстан», администрация сельского поселения «Зимстан» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан» на 2018-2026 годы согласно Приложения к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения «Зимстан» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Зимстан».

Глава сельского поселения «Зимстан» В.Н.Лодыгин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО

сельского поселения «Зимстан»

от 10.11.2017 г. № 83

*(изменения от 30.03.2018 года № 25, от 05.02.2019 года №6, от 29.03.2019 года №33, от 29.03.2019 года №34, от 26.02.2020 года. №15, от 02.03.2020 года. №17, от 13.11.2020 года № 47, от 01.12.2021 года №60, от 16.02.2022 года №03, от 02.03.2022 года №04, от 13.05.2022 года №25, от 14.04.2023 года №16, от 31.01.2024 года №3, от 12.03.2024 года №18, от 27.01.2024 г. №28)*

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан»

на 2018-2026 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан» на 2018-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан» на 2018-2026 годы (далее - Программа) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Благоустройство зоны «Аллея Великой Войны»  2. Обустройство общественной территории под музей «Важ Дыр» в п.Зимстан.  3. Устройство спортплощадки в п.Зимстан»  (в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 26.02.2020г. №15).  4. Обустройство общественной зоны парк «Аллея лесозаготовителей».  5. Снос ветхого административного здания по ул. Интернациональная, д.1. Обустройство территории «Папин парк».  (в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 02.03.2020г. №17). |
| Основание для разработки Программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации,  -Бюджетный кодекс Российской Федерации,  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  -постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" |
| Разработчик Программы | Администрация МО СП «Зимстан» |
| Исполнители Программы | Администрация МО СП «Зимстан» |
| Цели Программы | Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.  Повышение уровня внешнего благоустройства территорий муниципального образования п.Зимстан |
| Основные задачи Программы | - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Зимстан»;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан»;  -создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;  -благоустройство территорий населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктуры, отвечающей потребностям жителей поселения;  - развитие массовой физической культуры и спорта;  -организация взаимодействия между предприятиями, управляющими компаниями, собственниками земельных участков при решении вопросов благоустройства территории поселения;  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Сроки и реализации Программы | 2018-2026 годы  1 этап: 2018-2020 годы,  2 этап: 2020-2023 годы,  3 этап: 2024- 2026 годы.  (в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 31.01.2024 г. № 3) |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составил на 2021 год – 1 321 708,00 руб., за счет средств местного бюджета – 132 200,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 460 883,95 рублей, за счет средств федерального бюджета – 728 624,05 руб.  На 2022 год - 1 231 373,00 руб., за счет средств местного бюджета – 131 010,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 430 881,17 рублей, за счет средств федерального бюджета –669 481,83 руб.  На 2023 год - 1 410 623,00 руб., за счет средств местного бюджета – 150 051,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 591 089,98 рублей, за счет средств федерального бюджета – 669 482,02 руб.  На 2024 год - 1 192 120,00 руб., за счет средств местного бюджета – 119 212,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 557 387,26 рублей, за счет средств федерального бюджета – 515 520,74 руб.  На 2025 год - 619 319,00 руб., за счет средств местного бюджета – 61 932,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 557 387,80 рублей.  На 2026 год - 619 319,00 руб., за счет средств местного бюджета – 61 932,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 557 387,80 рублей.  (в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 31.01.2024 г. № 3) |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан» |

**1.Характеристика текущего состояния благоустройства.**

**Оценка проблем благоустройства в сельском поселении «Зимстан», обоснование необходимости их решения.**

От уровня благоустройства территории сельского поселения зависит качество жизни населения.

Согласно ст 36 ЖК РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: «Имеют долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, на котором располагался данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и на иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке».

В сельском поселении «Зимстан» такие многоквартирные жилые дома отсутствуют, но имеются многоквартирные дома блокированной застройки (ст. 16 ЖК РФ), это вид жилого дома. Это дом, который состоит из двух и более квартир. Каждая квартира предопределена для одной семьи/одного собственника и размещена на отдельном земельном участке. Благоустройство данных территорий не возможно, так как блокированная жилая застройка подразумевает возможность оформления прав частной собственности на участок под домом.

В настоящее время в сельском поселении остро стоят проблемы благоустройства общественных территорий. Одними из них являются:

1)Улучшение облика территории муниципального образования п.Зимстан благоустройство зоны «Аллея Великой Войны»

На месте малосемейного жилого дома (здания общежития) признанного непригодным для постоянного проживания и принадлежащего к сносу, который является пожароопасным объектом, находящееся по адресу: п.Зимстан, ул.Ленина, д.1. планируется размещение открытой сцены для того чтобы была возможность проведения праздничных мероприятий «под открытым небом». Это место является удобным для размещения сцены, поскольку находится рядом с домом культуры, в центре поселка.

Также планируется перенос памятника из черного мрамора - погибшим воинам в годы Великой Отечественной Войны, который в настоящий момент установлен на территории здания Администрации сельского поселения «Зимстан» и не совсем удобен для проведения митингов, посвященных празднованию 9 мая – Дня Победы. Для создания комфортной и уютной среды, рядом с памятником предполагается размещение скамеек, урн и посадка деревьев – берез (аллея Великой Войны), клумб с цветами, демонтаж тротуара из бетонных плит и монтаж тротуара из плитки типа «брусчатка», установка дополнительного освещения.

2) Обустройство общественной территории под музей «Важ Дыр» в п.Зимстан.

В п.Зимстан есть музей, в котором собраны уникальные экспонаты быта «старой Коми деревни». Ежегодно музей пополняется редкими и ценными для памяти продуктами ручного труда, старой бытовой утварью. В помещении в здании администрации сельского поселения «Зимстан» музею становиться тесно, поэтому Советом МО СП «Зимстан» было принято решение строительство нового здания в виде деревенской избы, чтобы в дальнейшем музей мог в нем обосноваться.

Хранителем музея – Сурниной Ниной Михайловной, в рамках работы музея были созданы кружки по ручному творчеству. Любой желающий, в основном это дети школьного возраста, может прийти и принять участие в мастер-классе по вязанию спицами и крючком, создании поделок из бросового материала, бисероплетению и т.д.

Для того, чтобы новое здание музея также могло активно участвовать в досуге населения, необходимо благоустроить общественную зону «Музей». В настоящее время данная территории не обустроена. Необходимо разобрать и перевезти дом с деревни Фроловск в п.Зимстан, а затем его поднять и обустроить под музей. Также на территории отсутствует уличное освещение, ограждения территории, скамейки, урны. Потребуется покраска ограждения территории и фасада здания.

3)Устройство спортплощадки в п.Зимстан».

(в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 26.02.2020г. №15)

В п.Зимстан в местечке Центральный склад уже не один год стоит огражденная хоккейная коробка, которая в основном функционирует в зимний период, когда заливается водой и есть возможность кататься на коньках. В летний период на данной территории есть возможность играть в футбол или баскетбол, но отсутствуют футбольные ворота и баскетбольный щит, приобретение искусственного покрытия, необходимо дополнительное освещение, данная территория позволяет установить спортивные дворовые тренажеры (снаряды).

Работы по благоустройству данной общественной территории необходимо разделить на 4 этапа с 2020 года по 2023 год (каждый год по одному этапу):

1 этап - подготовка основания для спортивной площадки: бетонирование площадки, установка баскетбольных щитов и футбольных ворот. Изготовление и установка МАФ (урны, скамейки), приобретение и установка уличных тренажеров (воркаут).

2 этап - устройство искусственного покрытия на бетонном основании площадки, установка ограждения и освещения вокруг спортивной площадки.

3 этап - изготовление и установка входного арт-объекта, приобретение и установка уличных тренажеров, навесов.

4 этап - устройство беговой дорожки, приобретение и установка дополнительных уличных антивандальных тренажеров (воркаут).

(в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 01.12.2021г. №60, от 02.03.2022 г. №04)

4) Обустройство общественной зоны парк «Аллея лесозаготовителям».

В п.Зимстан по улице Интернациональная напротив д.11, находится парк, который является центром отдыха семей и молодежи, рядом с парком находится детский садик п.Зимстан и начальная школа, и каждый день через этот парк проходят как дети дошкольного возраста, так и школьники. На территории парка расположен памятник «Невольным основателям п.Зимстан», ограждения данного памятника требуют обновления. Так как парковая зона является мало освещенной требуется установка дополнительного освещения. На сегодняшний день территория парка не ограждена, поэтому для отделения парковой территории и для более безопасного нахождения посетителей парка требуется установка заборного ограждения. Также требуется установка плакатов ветеранам-лесозаготовителям, поскольку наш поселок был основан лесозаготовителями, и в настоящее время мы являемся поселком, где основным видом деятельности является лесозаготовка. Еще требуется замена скамеек и урн, так как они уже пришли в непригодность. При входе в парк требуется установка аншлага, в котором будет указана история становления нашего поселка.

5) Обустройство общественной зоны «Папин парк».

На месте административного здания, который является пожароопасным объектом, находящееся по адресу: п.Зимстан, ул. .Интернациональная, д.1 планируется размещение открытой площадки в летнее время как Роллердром, в зимнее время - Ледовый каток.

Роллердром – это плоская площадка для катания на роликах, чаще всего по кругу. Сегодня катание на роликах, скейтбордах, самокатах и велосипедах очень распространенное занятие среди детей, подростков и молодежи ведь это не только увлекательно, но и полезно для здоровья так как, при катании на роликах и велосипеде задействованы все группы мышц.

Ледовый каток- это один из наиболее распространенных видов зимнего развлечения в нашей стране и одновременно с этим полезный и увлекательный спорт. Рассчитан на широкий круг посетителей. Покататься приходят семьи с детьми, пары, компании друзей. Важнейшая часть катка — ледовая площадка. Основание роллердрома прекрасно подойдет для заливки ледовой площадки в зимнее время.

Благоустройство общественной территории «Папин парк» даст возможность повлиять на осознание молодежи и подростков сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

Работы по благоустройству данной общественной территории необходимо разделить на 3 этапа с 2024 года по 2026 год (каждый год по одному этапу):

1 этап – выравнивание и уплотнение грунта территории, закупка и доставка ограждения, закупка и доставка МАФ (урны, скамейки).

2 этап - бетонирование площадки.

3 этап - устройство искусственного покрытия, установка освещения вокруг площадки.

(в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 14.04.2023 г. №16, от 12.03.2024г. №18)

Имеющиеся в настоящее время проблемы не только с детским досугом, но и активным отдыхом взрослого населения обусловлены следующими причинами:

- недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству;

- отсутствие комплексного программного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Комплексный подход позволяет наиболее полно охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Важнейшей задачей администрации сельского поселения «Зимстан» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство, выполнение требований по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих безопасные и благоприятные условия для граждан.

Для поддержания общественных территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан» на 2018-2024 годы (далее - Программа), которой предусматривается целенаправленная работа благоустройству общественных территорий муниципального образования:

(в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 13 ноября 2020 г. № 47)

Минимальный перечень работ по благоустройству и ориентировочное финансирование для реализации Программы приведены в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ, услуг | Ориентировочная стоимость, руб. |
| Разборка старого здания, уборка территории, покраска, оснащение дополнительной парковой мебелью, посадка зеленных насаждений; | 1 000 500,00 |
| Покраска, оснащение дополнительной парковой  мебелью общественную зону «Музей» | 778 684,00 |
| Оснащение дополнительной парковой мебелью общественной зону «Аллея лесозаготовителям» | 380 000,00 |
| Устройство спортивной площадки, бетонирование площадки, устройство искусственного покрытия, оснащение парковой мебелью, оснащение уличными тренажерами, освещение. | 4 200 000,00 |
| Снос ветхого административного здания. Обустройство территории «Папин парк» | 1 400 000,00 |

(в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 13 ноября 2020 г. № 47).

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Зимстан» от 23.08.2017 года №63;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан», на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с [Порядк](file:///C:\Users\Алиевы\Desktop\утв.%20прогр.%20емва,%20кор.doc#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Зимстан» от 23.08.2017 года № 64.

Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 1 к Программе.

Администрация сельского поселения «Зимстан» вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией;

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий, приводится в соответствии с Приложением 2 к Программе.

В сельском поселении «Зимстан» дворовые территории отсутствуют, так как по результатам инвентаризации жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории сельского поселения «Зимстан» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения «Зимстан».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

**Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной**

**политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые**

**индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов**

**реализации Программы, сроки ее реализации**

В соответствии с государственной политикой в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения «Зимстан».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Зимстан»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан».

Условие о предельной дате заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Зимстан».

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации регионального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

**Раздел 4. Порядок проведения органами местного самоуправления в Республике Коми инвентаризации общественных территорий.**

Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения органами местного самоуправления в Республике Коми инвентаризации общественное территории (далее соответственно - Порядок, органы местного самоуправления) в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в целях формирования в установленном порядке муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе общественных и дворовых территорий, на 2018 - 2026 годы.

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- общественные территории - территории общего пользования соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, площади, набережные, центральные улицы, пешеходные зоны, иные территории).

Целью инвентаризации является оценка состояния общественной территории муниципальных образований в Республике Коми (далее - муниципальные образования). В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

Для проведения инвентаризации органами местного самоуправления создаются комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий (далее - Комиссия).

В состав Комиссии включаются представители структурных подразделений администраций муниципальных образований или подведомственных им организаций, осуществляющих деятельность в сфере архитектуры, строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, представители общественных организаций (по согласованию), в том числе общественных организаций инвалидов. Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются правовым актом органа местного самоуправления.

По итогам проведения инвентаризации общественной территории, в том числе находящейся на территории объектов индивидуального жилищного строительства, необходимо получить следующие характеристики:

- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в системах координат;

- вид общественной территории (площадь, набережная, парк, пляж и т.д.);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны);

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах общественной территории.

**Раздел 5. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в реализации Программы**

Программой предусмотрено:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ;

5.1.Под формой трудового участия понимается добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Зимстан».

5.1.1. Документы, подтверждающие форму трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнем работ предоставляются в администрацию сельского поселения «Зимстан».

5.1.2. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

5.1.3. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию сельского поселения «Зимстан» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**Раздел 6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования сельского поселения «Зимстан», включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы.**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, наиболее посещаемых территорий общего пользования сельского поселения «Зимстан», включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования сельского поселения «Зимстан» на 2018-2024 годы».

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский», администрацией сельского поселения «Зимстан» или самими заинтересованными лицами (далее - разработчики).

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, наиболее посещаемых территорий общего пользования сельского поселения «Зимстан», прошедших отбор, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде визуализированного изображения дворовой территории с указанием перечня работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией сельского поселения «Зимстан».

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней, с момента его получения и представить в администрацию сельского поселения «Зимстан» согласованный дизайн-проект или мотивированные предложения.

В случае не урегулирования предложений, администрация сельского поселения «Зимстан» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

**Раздел 7. Система управления реализацией Программы**

7.1. Исполнителями Программы являются: администрация сельского поселения «Зимстан».

7.2. Ответственный исполнитель Программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий Программы;

б) предоставляет по запросу Финансового управления администрации муниципального района «Усть-Куломский», отдела социальной политики, отдела территориального развития администрации муниципального района «Усть-Куломский» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации программы;

г) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты использования средств;

д) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Программы и представляет его в установленном порядке.

7.3. Исполнитель Программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Программы;

б) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

7.4. На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

7.5. Основными финансовыми рисками реализации Программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета сельского поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

7.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в местный бюджет сельского поселения «Зимстан» и муниципальную Программу.

Приложение 1 к Программе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2024-2026 годы | | | |
| № п/п | Наименование и адрес территории общего пользования | Наименование мероприятия | Год проведения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зимстан, «Папин парк» по ул.Интернациональная восточнее от д.1А (1 этап) | Выравнивание и уплотнение грунта территории, закупка и доставка ограждения. | 2024 |
| Зимстан, «Папин парк» по ул.Интернациональная восточнее от д.1А (2 этап) | Бетонирование площадки. | 2025 |
| Зимстан, «Папин парк» по ул.Интернациональная восточнее от д.1А (3 этап) | Устройство искусственного покрытия изготовление и установка МАФ (урны, скамейки) установка освещения вокруг площадки. | 2026 |

(в редакции постановления администрации сельского поселения «Зимстан» от 27.01.2024 г. №28)

|  |
| --- |
| Приложение 2 к Программе |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории

1. Скамья

****

2. Урна



3.Спортивное оборудование. Ворота и баскетбольный щит

[](http://www.ksil34.ru/cat/6601_6603.jpg)

4. Уличные тренажеры

