ПРОТОКОЛ

совещания при главе сельского поселения «Зимстан»

п.Зимстан									02апреля 2013 г.

Место проведения – администрация сельского поселения «Зимстан»

Время проведения – 11.00 часов

Присутствовали:

- В.Н. Лодыгин – глава сельского поселения «Зимстан»;

- О.В. Есева – депутат Совета сельского поселения «Зимстан» III созыва, секретарь совещания;

- И.В.Попов – зам. руководителя администрации МР «Усть-Куломский»;

- Н.А.Левченко  – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»;

- А.М. Тарабукин – начальник Усть-Куломского РЭС;

- В.Н.Озолин – руководитель Усть-Куломского комитета по охране окружающей среды;

- В.В.Воробьев – директор филиала ОАО «КТК»;

- Н.П.Расов – начальник 14 отряда ППС РК;

- И.Б.Попов – руководитель Усть-Куломского участка Центра ГИМС МЧС России по РК;

- А.В.Липин – инженер УЭ-18;

- М.Ю.Дадашова – корреспондент газеты «Парма гор»;

- Е.В.Бубнов – прораб ОАО «Комистроймост»;

- О.В.Лебедева – и.о.начальника Управления образования;

- А.М.Старостин – зам.гл.врача ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»;

- О.А.Морохин – зам.начальника Отдела МВД России по Усть-Куломскому району;

- Г.В.Грачев – руководитель Усть-Куломского отделения службы лесозаготовок ОАО «Монди СЛПК»;

- Н.Ф.Морохин – глава сельского поселения «Нижний Воч»;

- Г.И.Логинов – глава сельского поселения «Дзель».

- С.Н.Напалкова – заведующий магазином Усть-Куломского СПО  п.Зимстан;

- М.С.Морохина – заведующий магазином МУП «Усть-Куломский хлебозавод»  п.Зимстан;

- ИП В.Н.Ветошкин – руководитель ООО «Жемчужина»;

- В.Н.Лодыгин – начальник ПЧ-43 п.Зимстан;

- Е.В.Лодыгина – руководитель ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- Г.А.Кичун – директор МОУ «Зимстанская СОШ»;

- В.А.Гичева –  зам. директора ГОУ «Детский дом №6» п.Зимстан;

- Н.Л.Коведа – начальник филиала ОАО ТЗК п.Зимстан;

- Т.В.Лютоева – заведующий Зимстанской участковой больницей ГБУЗ «Усть-Куломкая ЦРБ»;

- С.В. Бирюкова – депутат Совета сельского поселения «Зимстан» III созыва;

- Дулиш В.А – мастер ОАО «Лесная компания МОНДИ СЛПК»

Повестка дня:

О подготовке к весеннему паводку в 2013 году.

Ход совещания:

- И.В.Попов: со стороны района конкретные мероприятия принимаются, мост строится, идет работа по поиску лодки, людей для перевозки населения.

- А.М.Тарабукин: сделан аварийный запас леса, завезены трансформаторы на случай аварии, по п.Логинъяг конечно труднее будет. На этот год в июне месяце запланирован капремонт в п. Зимстан, п. Логинъяг, с.Воч. Люди к работе готовы, имеется свой транспорт в п.Зимстан.

-В.В.Воробьев: в котельные топливо завезено, планируется летом ремонт 3 котлов, котлы завезут, просьба помочь с выгрузкой, дизтопливо завезем.

-Н.П.Расов: подразделение готово, дежурство организовано, на случай пожара в п. Логинъяг вызовем машину из с. Керчомья, вопрос будет решаться в рабочем порядке.

-А.В.Липин: в п.Зимстан работают два электромонтера, обслуживают п.Логинъяг, с.Воч, п.Зимстан. Запас материала имеется, топливо тоже, на май месяц запланирован вертолет, особых загвоздок нет, насчет машины есть договоренность с отделением почтовой связи.

-А.М.Старостин: издан приказ об обеспечении больницы двухмесячным запасом медикаментов, имеется новая машина скорой помощи в рабочем состоянии. При наличии тяжелых больных, беременных, детей будет вызвана машина скорой помощи из с.Керчомья или «Усть-Куломской» ЦРБ.

- О.А.Морохин: на этой стороне будет дежурить сотрудник ППС п.Зимстан, с топливом проблем не будет, если будут необходимы дополнительные силы, то выделим, но проблема с жильем.

-И.В.Попов: при паводке нужно главам работать совместно, в администрациях есть служебные машины.

- Г.А.Кичун: детей из п.Логинъяг на время паводка  будем обучать в школе п.Логинъяг. Будет составлено специальное расписание, учителя будут сами ездить. В интернате разместить детей не имеется возможности из-за отсутствия мебели, постельных принадлежностей.

- И.В.Попов: как будет проводиться ЕГЭ?

- О.В.Лебедева: ЕГЭ будет проводиться в п. Зимстан.

- И.В.Попов: как обстоят дела с понтоном?

-Г.В.Грачев: понтон принадлежит нам, находится в плачевном состоянии, может затонуть.

-Е.В.Бубнов: к 15 апреля смонтируем все балки, чтобы машины могли проезжать, до 25 апреля планируем закончить насыпь, надеемся завершить, чтобы можно было проехать служебному транспорту.

-В.Н.Ветошкин: запас товара первой необходимости завезен, хлеб будет выпекаться.

-С.Н.Напалкова: запас товара первой необходимости имеется на срок 2 месяца.

- М.С.Морохина: запас товара первой необходимости также имеется.

-Н.Л.Коведа: завезено 25 м3 бензина и 70 м3  дизтоплива, больше емкости нет, на 2 месяца должно хватить. Для служебных машин будет топливо.

- В.А.Гичева: запас продуктов питания имеется, если дети будут выезжать в летние лагеря, машина будет предоставлена министерством образования.

- Н.А.Левченко: было дано поручение обеспечить аптеку медикаментами на 2 месяца.
 - Г.И.Логинов: продукты завезены, поставлен новый генератор.

-Н.Ф.Морохин: запланировано совещание со всеми структурами. Две проблемы - дороги и пожары. Мотопомпы проверены. Запас продуктов имеется.

-И.Б.Попов: лодка должна быть зарегистрирована, проведено тех. освидетельствование судна, наличие спасательных жилетов.

-И.В.Попов: подготовим ходатайство за подписью Д.А.Шатохина о выделении спасателей-специалистов, нужно будет обеспечить жильем.

-В.Н.Лодыгин: нет возможности доехать до д.Климовск, Фроловск. Нет ни моста, ни переправы. Предлагаю старый понтон установить через р.Уюб. Попробовать договориться с работниками ОАО «Комистроймост».

-И.В.Попов: по мосту через р.Уюб имеется решение суда, есть предложение проектировать новый мост.

-О.А.Морохин: как будет осуществляться охрана транспорта, оставленного на другом берегу р.Прупт?

-В.Н.Лодыгин: планируем принять от ЦЗН на временные работы безработных граждан, с ними будут заключены договора.

Решение:

- Заключить договора с ЦЗН по охране автомобильной техники находящейся на правом береги р. Прупт.

- Выйти с ходатайством за подписью Д.А.Шатохина о выделении спасателей-специалистов.

- Организовать перевозку учителей МОУ «Зимстанская СОШ» в п.Логинъяг.

- Организовать дежурную машину на правом берегу р. Уюб.

Председатель заседания - 				В.Н.Лодыгин

Секретарь заседания - 					О.В.Есева